✦

AUREA

Tienda de Moda con Certificación Blockchain

✦

Documento de Planificación y Seguimiento del Proyecto

Trabajo de Fin de Grado  ·  DAW  ·  Curso 2024–2025

| Nombre del Proyecto | Aurea — Tienda de Moda con Certificación Blockchain |
| --- | --- |
| Integrantes | Elena Arranz Hernán / Bohdan Kharuk |
| Tutor | Francisco Méndez |
| Ciclo | Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) |
| Fecha de inicio | 19/04/2026 |
| Repositorio GitHub | https://github.com/earranz/aurea |

# 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 1.1. Resumen Ejecutivo

Aurea es una plataforma de comercio electrónico orientada a la venta de ropa de moda de alta calidad. Su propuesta de valor diferencial radica en la integración de tecnología blockchain para emitir certificados de autenticidad digitales vinculados a cada prenda, aportando transparencia y confianza al proceso de compra.

La plataforma se compone de cuatro aplicaciones interconectadas: una tienda web pública para clientes, un panel web privado de gestión para empleados, y una aplicación móvil multiplataforma disponible tanto para iOS como para Android.

## 1.2. Objetivos

- Desarrollar una tienda online funcional con catálogo, carrito y proceso de compra.

- Implementar un panel de empleados para gestión de inventario, pedidos y clientes.

- Integrar un smart contract en Ethereum (testnet) para la emisión de certificados de autenticidad.

- Desarrollar una aplicación móvil nativa multiplataforma (iOS y Android) con React Native.

- Aplicar buenas prácticas de desarrollo: control de versiones, commits descriptivos, entregas semanales.

- Cubrir los módulos del ciclo DAW de forma transversal y coherente.

## 1.3. Aplicaciones Web

| Tienda Pública · Clientes - Catálogo de ropa con filtros y búsqueda - Registro y login de clientes - Carrito de compra y proceso de pago - Historial de pedidos - Visualización del certificado blockchain por prenda | Panel de Empleados · Backoffice - Autenticación con roles (admin / empleado) - Gestión del catálogo e inventario - Gestión y seguimiento de pedidos - Dashboard con estadísticas - Emisión de certificados blockchain |
| --- | --- |

## 1.4. Aplicación Móvil (iOS y Android)

Se desarrollará una aplicación móvil multiplataforma con React Native que ofrecerá a los clientes una experiencia nativa en sus dispositivos:

- Catálogo de productos con búsqueda y filtros adaptados a móvil

- Carrito de compra y proceso de pago

- Escáner de QR para consultar el certificado blockchain de una prenda

- Notificaciones push sobre el estado de los pedidos

- Historial de compras y gestión del perfil de usuario

- Compatible con iOS (App Store) y Android (Google Play)

# 2. STACK TECNOLÓGICO

| Capa | Tecnología | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | React | Aplicaciones SPA para tienda pública y backoffice |
| App Móvil | React Native | Aplicación multiplataforma para iOS y Android |
| Backend | Node.js + Express | API REST, autenticación JWT, lógica de negocio |
| Base de Datos | MySQL / PostgreSQL | Persistencia de usuarios, productos y pedidos |
| Blockchain | Solidity + Ethereum | Smart contract para certificados de autenticidad (testnet) |
| Web3 Bridge | ethers.js | Conexión entre React / React Native y la blockchain |
| Estilos | Tailwind CSS | Diseño responsivo y consistente en web |
| Control Versiones | Git + GitHub | Versionado y entregas semanales obligatorias |

# 3. MÓDULOS DEL CICLO RELACIONADOS

| Módulo / Asignatura | Tecnologías Aplicadas | Peso |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo Web en Entorno Cliente | React (web), React Native (móvil), ethers.js | Alta |
| Desarrollo Web en Entorno Servidor | Node.js + Express, API REST, JWT | Alta |
| Acceso a Datos | ORM, MySQL/PostgreSQL, consultas | Alta |
| Interfaces | Diseño UI/UX web y móvil | Media |
| Lenguajes de Marcas | HTML5, JSX, Tailwind CSS | Media |
| Sistemas Informáticos | Despliegue, variables de entorno, Docker | Baja |
| Proyecto | Integración y coordinación de todos los módulos | Alta |

# 4. PLANIFICACIÓN SEMANAL Y ENTREGAS

Cada semana el tutor publicará una tarea en Google Classroom los lunes. La entrega debe realizarse antes del jueves a las 15:00 mediante el enlace al commit correspondiente. Cada entrega debe ir etiquetada con el tag de Git indicado.

| Sem. | Tag Git | Área | Objetivos |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | entrega-semana-0 | Setup | Repositorio GitHub, estructura base del proyecto, README.md inicial |
| 1 | entrega-semana-1 | Backend | Configuración Node.js + Express, conexión BBDD, modelos de datos (usuario, producto, pedido) |
| 2 | entrega-semana-2 | Backend | API REST: endpoints de productos, autenticación JWT, registro/login |
| 3 | entrega-semana-3 | Frontend Web | Estructura React tienda, catálogo de productos, diseño UI/UX base |
| 4 | entrega-semana-4 | Frontend Web | Carrito de compra, proceso de pago (simulado), historial de pedidos cliente |
| 5 | entrega-semana-5 | Panel Empleados | Estructura React backoffice, autenticación empleado, gestión de inventario |
| 6 | entrega-semana-6 | Panel Empleados | Gestión de pedidos, cambio de estados, dashboard con estadísticas |
| 7 | entrega-semana-7 | Blockchain | Smart contract Solidity (certificado de autenticidad), despliegue en testnet |
| 8 | entrega-semana-8 | Blockchain | Integración ethers.js en frontend, emisión de certificados desde backoffice, visualización en tienda |
| 9 | entrega-semana-9 | App Móvil | Estructura React Native, navegación y pantallas principales (catálogo y detalle de prenda) para iOS y Android |
| 10 | entrega-semana-10 | App Móvil | Carrito, proceso de compra, login de cliente y visualización de certificado blockchain en la app móvil |
| 11 | entrega-semana-11 | Integración | Integración completa de todos los módulos (web + móvil + blockchain), pruebas end-to-end |
| 12 | entrega-semana-12 | Pulido | Corrección de bugs, mejoras de UI en web y móvil, optimización de rendimiento |
| 13 | entrega-semana-13 | Documentación | README completo, memoria técnica, manual de usuario y guía de instalación móvil |
| 14 | entrega-semana-14 | Entrega Final | Revisión final, tag v1.0.0, builds de producción iOS/Android, presentación preparada |

El estado se actualiza manualmente conforme se van completando las entregas.

# 5. REPARTO DE TAREAS POR INTEGRANTE

Distribución inicial de responsabilidades. Actualizar conforme avance el proyecto.

| Tarea | Responsable Principal | Apoyo | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend (Node.js + Express + BBDD) | Miembro 1 | Miembro 2 | Semanas 1–2 |
| Frontend Tienda Web (React) | Miembro 1 | Miembro 2 | Semanas 3–4 |
| Panel Empleados (React backoffice) | Miembro 2 | Miembro 1 | Semanas 5–6 |
| Blockchain (Solidity + ethers.js) | Miembro 1 | Miembro 2 | Semanas 7–8 |
| App Móvil iOS/Android (React Native) | Miembro 2 | Miembro 1 | Semanas 9–10 |
| Integración y pruebas | Ambos | Ambos | Semanas 11–12 |
| Documentación y memoria | Ambos | Ambos | Semanas 13–14 |

# 6. NORMAS DE GIT Y CALIDAD DE COMMITS

## 6.1. Formato de Mensaje de Commit

[TIPO] [área]: descripción breve de la funcionalidad o corrección Autor: Nombre del integrante Cambios: descripción adicional si es necesario

## 6.2. Tipos de Commit

- feat — nueva funcionalidad

- fix — corrección de error

- docs — cambios en documentación

- style — cambios de formato o UI sin impacto en lógica

- refactor — refactorización de código existente

- test — adición o corrección de pruebas

- chore — mantenimiento general

## 6.3. Tags de Entrega

- Formato obligatorio: entrega-semana-X  (ej.: entrega-semana-0)

- La semana 0 corresponde al commit inicial con la estructura base del proyecto.

- Cada tag debe coincidir exactamente con el commit entregado en Google Classroom.

- Comando: git tag entrega-semana-X && git push origin entrega-semana-X

# 7. ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO

aurea/ ├── README.md ├── .gitignore ├── backend/ │ ├── src/ │ │ ├── controllers/ │ │ ├── models/ │ │ ├── routes/ │ │ └── middleware/ │ ├── package.json │ └── .env.example ├── frontend-tienda/ │ ├── src/ │ │ ├── components/ │ │ ├── pages/ │ │ └── hooks/ │ └── package.json ├── frontend-empleados/ │ ├── src/ │ │ ├── components/ │ │ ├── pages/ │ │ └── hooks/ │ └── package.json ├── mobile-app/ │ ├── src/ │ │ ├── components/ │ │ ├── screens/ │ │ └── navigation/ │ ├── ios/ │ ├── android/ │ └── package.json ├── blockchain/ │ ├── contracts/ │ │ └── AureaCert.sol │ ├── scripts/ │ └── hardhat.config.js └── docs/ ├── planificacion.docx └── memoria.md

# 8. REGISTRO DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 19/04/2025 | Equipo | Creación inicial del documento de planificación |
| v1.1 | 19/04/2025 | Equipo | Añadida aplicación móvil iOS/Android; renombre a Aurea; rediseño visual |